УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Кемеровской области - Кузбасса

от 1 июня 2023 г. № 46/316-7

**РЕГЛАМЕНТ**

**перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года
в Кемеровской области – Кузбассе**

**1. Общие положения**

1.1. Регламент перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года (далее - Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», законами Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса», от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса», от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», нормативными актами ЦИК России и Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса.

1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года, а также по использованию ГАС «Выборы» в этом режиме.

**2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения**

**выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе**

2.1. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, выборов депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2023-2028 гг. и выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе включает проведение в установленные настоящим Регламентом сроки необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов для работы в режиме подготовки и проведения выборов в Кемеровской области – Кузбассе.

2.2. В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о выборах, требований Положения по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выборы» и иных нормативных правовых актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», избирательные комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 74 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» с момента получения уведомления о готовности ГАС «Выборы» к использованию в единый день голосования образуют группы контроля за использованием соответствующих фрагментов ГАС «Выборы», комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы»).

**3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе**

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в Кемеровской области – Кузбассе понимается применение КСА ГАС «Выборы» избирательными комиссиями для оперативного сбора, обработки, накопления, хранения и передачи информации, а также для осуществления иных полномочий избирательных комиссий.

Кроме того, ГАС «Выборы» используется для размещения данных в сети Интернет средствами Интернет-портала ГАС «Выборы» и в Информационно-справочной подсистеме ГАС «Выборы» (далее – ИСП ГАС «Выборы»).

3.2. Эксплуатация ГАС «Выборы» в Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбассе, территориальных избирательных комиссиях, а также в оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) участковых избирательных комиссиях осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы».

3.3. Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы» и подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы» обеспечивается ООО «РЦИ «Салют» г. Новосибирск - организацией, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы» в Кемеровской области – Кузбассе.

3.4. В режиме подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе ГАС «Выборы» обеспечивает выполнение следующих функций:

3.4.1. Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и уточнении списков избирателей, а также обработка ведомостей проверки подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»).

3.4.2. Установление достоверности сведений, содержащихся
в подписных листах с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов (ПРИУР, специализированный программно-технический комплекс распознавания и интеллектуальной обработки оцифрованных изображений подписных листов (далее −
СПТК-ПЛ) (в случае его использования).

3.4.3. Проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов (ПРИУР, задача «Контроль избирательных фондов»).

3.4.4. Ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включающих ее наименование, дату объявления, дату голосования и другую информацию, характеризующую избирательную кампанию, формирование классификатора избирательных комиссий (задача «Регистрация избирательных кампаний»).

3.4.5. Ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных комиссий, о возложении полномочий на избирательные комиссии, а также формирование удостоверений и других документов
для участников избирательного процесса (задача «Кадры»).

3.4.6. Формирование дистрибутива программного изделия, обеспечивающего подготовку политическими партиями и кандидатами необходимых документов, в том числе в машиночитаемом виде (задача «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах в электронном виде для импорта в базу данных»).

3.4.7. Ввод и обработка данных об участвующих в выборах и представляющих сведения кандидатах, политических партиях, инициативных группах избирателей (задачи «Кандидаты» и «Избирательные коллективы»).

3.4.8. Ввод и обработка сведений о доверенных лицах, уполномоченных представителях политических партий, уполномоченных представителях группы избирателей, уполномоченных представителях кандидатов, в том числе уполномоченных представителях по финансовым вопросам (задачи «Доверенные лица» и «Уполномоченные представители избирательных коллективов»).

3.4.9. Ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»).

3.4.10. Формирование исходных данных для КОИБ (задача «Взаимодействие с КОИБ»).

3.4.11. Формирование исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (задача «Работа с QR-кодом»), а также для использования в программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК».

3.4.12. Ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, об участии избирателей в выборах, о предварительных данных об итогах голосования и результатах выборов (задачи «Открытие участков и ход голосования», «Итоги», «Кандидаты», «Избирательные коллективы», «Избирательные кампании»).

3.4.13. Ввод и обработка данных, связанных с контролем
за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации (задача «Агитация»).

3.4.14. Ввод и обработка сведений из заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель», ПРИУР).

3.4.15. Передача сведений для формирования дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями
об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключению
из списка избирателей по месту жительства, и Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель», ПРИУР).

3.4.16. Формирование дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения
на соответствующем избирательном участке (задача «Мобильный избиратель», ПРИУР).

3.4.17. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства (задача «Мобильный избиратель», ПРИУР).

3.4.18. Формирование Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель», ПРИУР).

3.4.19. Ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»).

3.4.20. Ввод и проверка финансовых отчетов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»).

3.4.21. Ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью информационной поддержки правового обеспечения деятельности избирательных комиссий (задача «Право»).

3.4.22. Картографическое отображение информации в ходе подготовки и проведения выборов (задача «Картография»).

3.4.23. Обработка и размещение в сети Интернет сведений в объеме, установленном Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России от 27 июля 2022 года № 91/748-8.

3.4.24. Обработка и размещение в ИСП ГАС РФ «Выборы» сведений, поступивших в базу данных ГАС «Выборы», в режиме реального времени.

3.5. Обмен информацией между избирательными комиссиями всех уровней производится в соответствии с Регламентами обмена информацией при переводе и использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов в единый день голосования – 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе (прилагаются).

**4. Особенности использования ГАС  «Выборы» в режиме**

**подготовки и проведения выборов в единый день голосования
10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе**

4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС «Выборы» осуществляется с использованием установленной на КСА ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации ИСП ГАС РФ «Выборы», а также Интернет-портала ГАС «Выборы», содержащего сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Наполнение сайтов регулируется Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России. В ИСП ГАС «Выборы» и на Интернет-портале ГАС «Выборы» в реальном времени отображается ход подготовки и проведения выборов.

Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС «Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности информации в ГАС РФ «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России от 23 июля 2003 года № 19/137-4, и Перечнем персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в КСА ГАС «Выборы», и организации доступа к этим сведениям, утвержденным постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463 - 4.

4.2. Информационный центр Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, по согласованию с ФЦИ при ЦИК России, совместно с ООО «РЦИ «Салют» г. Новосибирск, осуществляющим сервисное обслуживание ГАС «Выборы» на территории Кемеровской области – Кузбасса, организует и проводит системные тренировки.

4.3. ГАС «Выборы» с момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах голосования и определения результатов выборов функционирует в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 Закона Кемеровской области от 26 июня 2012 года № 55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса», пунктом 4 статьи 7 Закона Кемеровской области от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса», статьей 65 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».

4.4. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2023-2028 и выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе прекращается в день официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий.

Приложение № 1

к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе

**Регламент обмена информацией**

 **при использовании ГАС  «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов
Губернатора Кемеровской области –Кузбасса**

| **№****п/п** | **Наименование технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение** | **Действия Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (ИКСРФ)** | **Действия территориальной избирательной комиссии (ТИК)** | **Сроки выполнения технологической операции** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение общего количества депутатов представительных органов, предусмотренного уставами муниципальных образований в Кемеровской области – Кузбасса имеющих право оказывать поддержку выдвижения кандидата, на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса | Передача в ЦИК России | - | В течение одного дня со дня принятия решения о назначении выборов |
|  | Определение количества депутатов представительных органов муниципальных районов и городских и муниципальных округов, предусмотренного их уставами, имеющих право оказывать поддержку выдвижения кандидата, на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Кемеровской области –Кузбасса | Передача в ЦИК России | - | В течение одного дня со дня принятия решения о назначении выборов |
|  | Определение числа муниципальных районов, городских и муниципальных округов, в которых должна быть получена поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора Кемеровской области – Кузбасса | Передача в ЦИК России | - | В течение одного дня со дня принятия решения о назначении выборов |
|  | Определение числа лиц (в абсолютном выражении), которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Кемеровской области – Кузбасса | Передача в ЦИК России | - | В течение одного дня со дня принятия решения о назначении выборов |
|  | Ввод формализованных показателей и пересылка нормативных правовых актов (НПА) в нижестоящие комиссии («Право») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования |
|  | Пересылка актуализированных справочников («Справочники») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через один день с момента актуализации данных в справочниках |
|  | Передача сведений об избирательной кампании, сформированного фрагмента классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании», «Право») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через один день со дня официального опубликования решения о назначении выборов |
|  | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании») | Прием от ТИК,Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | Не позднее, чем через один день с момента получения сведений об избирательной кампании |
|  | Формирование и передача сведений о политических партиях, их региональных отделениях, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса, имеющих право принимать участие в выборах Губернатора Кемеровской области – Кузбасса («Справочники») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня со дня официального опубликования списка в региональных государственных периодических печатных изданиях |
|  | Проверка и опубликование на Интернет-портале ГАС  «Выборы» Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса листов поддержки кандидатов («Регистр избирателей, участников референдума») | + | - | В течение трех дней со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата |
|  | Ввод реквизитов специальных избирательных счетов кандидатов («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | По мере представления в ИКСРФ, но не позднее дня, следующего за днем представления сведений об открытии специального избирательного счета кандидатом |
|  | Получение и обработка сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | Ежедневно по системе «Клиент-Сбербанк» |
|  | Ввод сведений о перечислении неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, перечислившим денежные средства на указанные счета, пропорционально вложенным ими средствам либо о перечислении в доход бюджета («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | После дня голосования и до представления итоговых финансовых отчетов кандидатов |
|  | Внесение сведений о закрытии либо приостановлении операций по специальному избирательному счету («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | Не позднее дня, следующего за днем представления сведений о закрытии специального избирательного счета либо принятия избирательной комиссией решения о приостановлении операций по счету |
|  | Устранение дубликатов записей в списке юридических и физических лиц («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | По мере необходимости |
|  | Формирование перечней физических и юридических лиц – жертвователей, подлежащих проверке в органах, осуществляющих их регистрацию («Контроль избирательных фондов») | + | \_ | Не позднее дня, следующего за днем получения сведений от филиалов Сбербанка России и других кредитных учреждений |
|  | Ввод уточненных данных, полученных в результате проверки юридических и физических лиц, внесших пожертвования в избирательные фонды («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | Не позднее чем через 3 дня со дня получения сведений о результатах проверки |
|  | Формирование сведений о сроках и суммах средств, подлежащих возврату из избирательных фондов либо перечислению в доход бюджета («Контроль избирательных фондов») | + | \_ | Не позднее дня, следующего за днем выявления либо получения информации о пожертвованиях, поступивших в избирательные фонды с нарушением установленного порядка |
|  | Ввод данных о региональных государственных организациях телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданиях («Агитация») | Передача в ЦИК России | - | Не позднее чем на следующий рабочий день после публикации соответствующего перечня ИКСРФ  |
|  | Ввод сведений об организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, представивших в ИКСРФ сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади («Агитация») | Передача в ЦИК России | - | Не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа |
|  | Ввод сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, представивших в ИКСРФ сведения о размере и других условиях оплаты указанных работ (услуг) («Агитация») | Передача в ЦИК России | - | Не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа |
|  | Ввод сведений о представленных в Избирательную комиссию Кемеровской области – Кузбасса печатных агитационных материалах («Агитация») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через четыре часа после регистрации соответствующего входящего документа |
|  | Ввод сведений о вопросах, рассмотренных на заседании рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, и принятых ею решениях («Агитация») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения заседания рабочей группы |
|  | Ввод сведений о членах Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами («Кадры») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере назначения членов Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса с правом совещательного голоса |
|  | Ввод и передача сведений о документах строгой отчетности: о количестве, о дате передачи (получения), об утраченных (количестве) («Документы строгой отчетности») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ,Передача в ЦИК России, ИКСРФ | В течение одного дня после поступления информации |
|  | В случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд – формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время – 15.00 и 20.00) для каждого дня голосования, кроме последнего(задача «Итоги») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача списка отчетных времен для дня (последнего дня) голосования (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00)(задача «Итоги») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача описаний протоколов голосования об итогах голосования («Описание протоколов голосования») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | При применении КОИБ – формирование и передача в нижестоящие комиссии описания бюллетеня для голосования (задача «Кандидаты и избирательные объединения») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и для использования в программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК»(задача «Работа с QR-кодом») |  | Передача представителю УИК | За десять дней до дня (первого дня) голосования;в случае необходимости актуализации данных – по мере поступления информации, но не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Формирование исходных данных для КОИБ(задача «Взаимодействие с КОИБ») |  | Передача представителю УИК | Не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Ввод и передача данных об открытии помещений для голосования на участке, о количестве проголосовавших досрочно | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере поступления информации, но не позднее 8 часов 10 минут местного времени в день голосования 10 сентября 2023 года |
|  | В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд – ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования(задача «Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 15.00 и 20.00 (время местное) в каждый день голосования, кроме последнего |
|  | Ввод и передача сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени в день (последний день) голосования (по отчетным временам)(задача «Итоги»)  | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 (время местное) в день (последний день) голосования |
|  | Ввод и передача данных о гашении неиспользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | После закрытия УИК, но не позднее 30 минут с момента получения Акта о гашении неиспользованных избирательных бюллетеней  |
|  | Ввод (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) и передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования(задача «Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере ввода данных, начиная с 20 часов 00 минут местного времени 10 сентября 2023 года, каждый час до окончания ввода данных протоколов всех УИК |
|  | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования ТИК («Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Не позднее одного часа после подписания протоколов ТИК |
|  | Передача информации об определении результатов выборов | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса об определении результатов выборов |
|  | Размещение сведений о ходе и предварительных итогах избирательной кампании на сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса Интернет-портала ГАС «Выборы» | Контроль и утверждение данных | - | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |

Приложение № 2

к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе

**Регламент обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса созыва 2023-2028 гг.**

| **№ п/п** | **Наименования технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение** | **Действия в Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (ИКСРФ)** | **Действия[[1]](#footnote-1) в территориальной избирательной комиссии (ТИК)** | **Сроки выполнения технологической операции** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод и пересылка нормативных правовых актов (НПА) и формализованных показателей, характеризующих избирательную кампанию, в нижестоящие комиссии («Право») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за 90 дней до дня голосования |
|  | Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии («Справочники») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках |
|  | Передача сведений о планируемой избирательной кампании, сформированных фрагментов классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | После официального опубликования решения о назначении выборов |
|  | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий («Избирательные кампании») | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | По мере уточнения информации об УИК, но не позднее чем через один день после первого заседания комиссии |
|  | Передача сведений об избирателях, формирующихся в базе данных ГАС «Выборы» в территориальные избирательные комиссии (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума») | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | По мере актуализации базы данных, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования |
|  | Составление списков избирателей (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума») | **-** | Передача в УИК | Списки составляются ТИК не позднее чем за 10 дней до дня голосования |
|  | Анализ сведений в базе данных подсистемы Регистр избирателей, участников референдума, выявление и передача повторяющихся записей(подсистема «Регистр избирателей, участников референдума») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ, обработка сведений, передача в УИК,Передача в ИКСРФ | В течение одного дня после выявления повторяющихся записей |
|  | Формирование и обработка запросов при проверке подписных листов(подсистема «Регистр избирателей, участников референдума») | Передача в ТИК.Прием от ТИК | Прием от ИКСРФ.Передача в ИКСРФ | В течение одного дня после получения запроса |
|  | Пересылка перечня наименований СМИ(«Агитация») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем через неделю после официаль­ного опубликования решения о назначении выборов |
|  | Формирование и передача сведений о политических партиях, заверивших списки кандидатов («Кандидаты и избирательные объединения») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления ИК Кемеровской области – Кузбасса  |
|  | Формирование и передача сведений о заверенных списках кандидатов по одномандатным избирательным округам («Кандидаты и избирательные объединения») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления ИК Кемеровской области – Кузбасса  |
|  | Формирование и передача сведений о заверенных списках уполномоченных представителей по финансовым вопросам региональных отделений политических партий («Уполномоченные представители и доверенные лица») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления ИК Кемеровской области – Кузбасса  |
|  | Размещение сведений о политических партиях, заверивших/зарегистрировавших списки кандидатов; сведений о любом изменении статуса кандидатов, выдвинутых политическими партиями в составе регионального списка (официальный сайт Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса Интернет-портала ГАС «Выборы») | Размещение данных на сайте ИК Кемеровской области – Кузбасса |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет |
|  | Формирование и передача сведений о выдвижении и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам (отмене выдвижения, отказе в регистрации («Кандидаты и избирательные объединения») | Прием от ОИК | Прием от ОИК | В течение одного дня после выдвижения |
|  | Ввод, формирование и передача сведений о выдвижении, регистрации, любом изменении статуса доверенного лица кандидата, баллотирующегося по одномандатному округу («Кандидаты и избирательные объединения», «Уполномоченные представители и доверенные лица») | Прием от ОИК | Прием от ОИК | В течение одного дня после принятия решения ОИК |
|  | Проверка персональных данных кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов и политических партий, уполномоченных представителей региональных отделений политических партий, доверенных лиц кандидатов и политических партий, членов избирательных комиссий на соответствие сведениям, содержащимся в ПРИУР (Кандидаты и избирательные объединения», «Уполномоченные представители и доверенные лица», «Кадры», подсистема «Регистр избирателей, участников референдума») | Передача в ОИК | - | После ввода персональных данных и далее по мере необходимости |
| 1. .
 | Передача информации о предоставленных услугах («Агитация») | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Еженедельно |
|  | Формирование и передача сведений о регистрации (отказе в регистрации, отмене регистрации) уполномоченных представителей по финансовым вопросам региональных отделений политических партий («Уполномоченные представители и доверенные лица») | Передача в ЦИК России | - | В течение одного дня после принятия постановления ИК Кемеровской области – Кузбасса  |
|  | Ввод и передача реквизитов специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий, кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | Не позднее чем через три дня после получения ИК Кемеровской области – Кузбасса и окружными избирательными комиссиями реквизитов счета |
|  | Передача сведений о движении документов строгой отчетности («Документы строгой отчетности») | Передача в ТИК.Прием от ТИК | Прием от ИКСРФ.Передача в ИКСРФ | В течение одного дня после поступления информации |
|  | В случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд – формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время – 15.00 и 20.00) для каждого дня голосования, кроме последнего(задача «Итоги») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача списка отчетных времен для дня (последнего дня) голосования (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00)(задача «Итоги») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Ввод и обработка сведений о поступивших в ИКСРФ обращениях (жалобах, заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения («АКРИКО») | Передача в ЦИК России | - | В соответствии с Регламентом использования ГАС «Выборы» для контроля за работой в ЦИК России и ИКСРФ с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации  |
|  | Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за 5 дней до даты голосования |
|  | При применении КОИБ – формирование и передача в нижестоящие комиссии описания бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу(задача «Кандидаты и избирательные объединения») | Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и для использования в программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК»(задача «Работа с QR-кодом») |  | Передача представителю УИК | За десять дней до дня (первого дня) голосования;в случае необходимости актуализации данных – по мере поступления информации, но не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и для использования в программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК»(задача «Работа с QR-кодом») |  | Передача представителю УИК | За десять дней до дня (первого дня) голосования;в случае необходимости актуализации данных – по мере поступления информации, но не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Ввод и передача данных об открытии помещений для голосования на участке, о количестве проголосовавших досрочно | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере поступления информации, но не позднее 8 часов 10 минут местного времени в день голосования 10 сентября 2023 года |
|  | В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд – ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования(задача «Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 15.00 и 20.00 (время местное) в каждый день голосования, кроме последнего |
|  | Ввод и передача сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени в день (последний день) голосования (по отчетным временам)(задача «Итоги»)  | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 (время местное) в день (последний день) голосования |
|  | Передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. («Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере ввода данных, начиная со времени закрытия участков, в автоматическом режиме до окончания ввода данных протоколов всех УИК  |
|  | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования («Итоги») | Прием от ОИК, ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ, ОИК | Не позднее одного часа после подписания протоколов ТИК |
|  | Ввод данных о погашении неиспользованных бланков документов строгой отчетности. Передача в вышестоящие избирательные комиссии информации о движении документов строгой отчетности («Документы строгой отчетности») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Избирательные бюллетени – по мере ввода данных в день голосования после закрытия участков.  |
|  | Передача информации об определении результатов выборов («Избирательные кампании») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ОИК, ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления об определении результатов выборов |
|  | Ввод данных об окончании полномочий членов Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса с правом совещательного голоса («Кадры») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | Со дня окончания избирательной кампании в течение 7 дней |
|  | Опубликование данных в сети Интернет | + | - | Перечень и сроки опубликования данных в сети Интернет определены Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет  |
|  | Пересылка данных итоговых финансовых отчетов региональных отделений политических партий, кандидатов по одномандатным избирательным округам и изменений к ним («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России. Прием от ОИК | - | В течение пяти дней после представления итогового финансового отчета (или изменений) в ИКСРФ |
|  | Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий («Контроль избирательных фондов») | Передача в ЦИК России | - | В течение трех дней со дня закрытия счета |
|  | Пересылка сведений о закрытии специальных избирательных счетов кандидатов по одномандатным избирательным округам («Контроль избирательных фондов») | Прием от ОИК | - | В течение трех дней со дня закрытия счета |

Приложение № 3

к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Кемеровской области – Кузбассе

**Регламент обмена информацией**

 **при использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» Кемеровской области в режиме подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбасса**

| **№****п/п** | **Наименование технологической операции и задачи, обеспечивающей ее выполнение** | **Действия Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (ИКСРФ)** | **Действия территориальной избирательной комиссии (ТИК)** | **Сроки выполнения технологической операции** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача сведений о планируемой избирательной кампании, сформированного фрагмента классификатора избирательных комиссий ("Избирательные кампании", "Право") | Прием от ТИК.Передача в ЦИК России. | Передача в ЦИК, ИКСРФ | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее, чем за 90 дней до дня голосования  |
|  | Пересылка актуализированных справочников в нижестоящие комиссии ("Справочники") | Прием от ЦИКРоссии. Передача в ТИК | Прием отИКСРФ | Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках  |
|  | Формирование и передача уточненных сведений об избирательных комиссиях ("Кадры") | Прием от ТИК (ОИК).Передача в ЦИК России (кроме сведений об УИК) | Передача в ЦИК России (кромесведений обУИК), ИКСРФ | По мере ввода уточненных сведений о составах избирательных комиссий  |
|  | Формирование и передача в вышестоящие избирательные комиссии уточненных (дополненных) фрагментов классификатора избирательных комиссий ("Избирательные кампании") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | По мере уточнения информации об избирательных участках |
|  | Передача сведений об избирателях при актуализации базы данных ГАС «Выборы» (подсистема Регистр избирателей, участников референдума) | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ, ЦИК России | По мере актуализации базы данных |
|  | Анализ сведений в базе данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума», выявление и передача повторяющихся записей. Обмен данными | Прием от ЦИК России. Передача в ТИК | Прием от ИКСРФ | В течение одного дня после выявления повторяющихся записей |
|  | Формирование и передача информации о кандидатах, политических партиях, ("Кандидаты», «Избирательные объединения») | Прием от ТИК, ОИК | Передача в ИКСРФ | В течение одного дня с момента выдвижения кандидата или принятия решения о регистрации, отмене регистрации, ином изменении статуса кандидата |
|  | Ввод и передача сведений о движении избирательных бюллетеней: о количестве; о дате передачи (получения); об утраченных бюллетенях (количество) ("Документы строгой отчетности") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК России | Передача в ИКСРФ | В течение одного дня после поступления информации об окончании движения избирательныхбюллетеней в соответствующей избирательной комиссии |
|  | В случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд – формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время – 15.00 и 20.00) для каждого дня голосования, кроме последнего(задача «Итоги») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача списка отчетных времен для дня (последнего дня) голосования (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00)(задача «Итоги») | Передача в ЦИК России, ТИК | Прием от ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача описания протоколов об итогах голосования ("Итоги") | Прием от ТИК | Передача в ЦИК, ИКСРФ | Не позднее, чем за пять дней до даты голосования |
|  | Формирование и передача в участковые избирательные комиссии исходных данных, необходимых для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом и для использования в программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК»(задача «Работа с QR-кодом») |  | Передача представителю УИК | За десять дней до дня (первого дня) голосования;в случае необходимости актуализации данных – по мере поступления информации, но не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования |
|  | Ввод данных об открытии помещений для голосования на участке и передача сведений о количестве избирателей в вышестоящие избирательные комиссии ("Готовность участков и ход голосования") | Прием от ТИК. Передача в ЦИК | Передача в ЦИК,ИКСРФ | По мере поступления информации, но не позднее 8 час. 30 мин. по местному времени в единый день голосования |
|  | В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд – ввод и передача сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, об общем числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (включая сведения о досрочном голосовании групп избирателей), о количестве избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голосования(задача «Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 15.00 и 20.00 (время местное) в каждый день голосования, кроме последнего |
|  | Ввод и передача сведений о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени в день (последний день) голосования (по отчетным временам)(задача «Итоги»)  | Прием от ТИК | Передача в ИКСРФ | Не позднее 30 минут с момента истечения отчетного времени на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 (время местное) в день (последний день) голосования |
|  | Ввод (в том числе путем распознавания машиночитаемого кода) и передача данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования(задача «Итоги») | Прием от ТИК | Передача в ЦИК России, ИКСРФ | По мере ввода данных, начиная с 20 часов 00 минут местного времени 10 сентября 2023 года, каждый час до окончания ввода данных протоколов всех УИК |
|  | Передача сведений о дате и времени подписания протоколов об итогах голосования ("Итоги")  | Прием от ТИК (ОИК).Передача вЦИК России | Передача в ИКСРФ | После подписания протоколов ТИК (ОИК) |
|  | Передача информации об определении результатов выборов ("Избирательные кампании") | Прием от ТИК  | Передача в ЦИК, ИКСРФ | В течение одного дня после принятия постановления об определении результатов выборов |
|  | Размещение сведений о ходе и предварительных итогах избирательных кампаний на сайте ИКСРФ Интернет-портала ГАС «Выборы» и в ИСП ГАС «Выборы» | Контроль иутверждениеданных на сайте ИКСРФ |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  |

1. В случае возложения полномочий ОИК на ТИК пересылка осуществляется только между ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, и подчиненные ТИК [↑](#footnote-ref-1)